UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

###### Repertorio n. …………  del ………………..

### CONTRATTO DI APPALTO – SCRITTURA PRIVATA

per l’esecuzione di impianto di climatizzazione e trattamento aria presso lo stabile sede dell’Amministrazione Centrale sito in Via Di Vincenzo a L’Aquila

CIG (Codice Identificativo Gara): 52582751CD

CUP (codice unico di progetto):  E16J13000140005

L’anno duemilatredici il giorno 10 del mese di Dicembre, i Signori:

a)	dott. Pietro Di Benedetto nato a nato a Capua (CE) il 26/08/1962, che dichiara di intervenire in quest’atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Università degli Studi di L’Aquila codice fiscale 01021630668 e partiva IVA 01021630668, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

b)	Sig. Gabriele Sacripante nato ad Atri (TE) il 27/02/1959, residente in Santa Margherita (TE), Via Largo Asilo, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa DEL.CA. Service con sede in Pineto (TE), Z.I. Scerne, codice fiscale e partiva IVA 01617730674, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 182/2013 del 16/07/2013, esecutiva, sono stati approvati gli interventi realizzazione di un  impianto di climatizzazione e trattamento aria presso lo stabile sede dell’Amministrazione Centrale sito in Via Di Vincenzo a L’Aquila, per un importo contrattuale pari a € 260.831.00 di cui € 247.790.00 per lavori, € 13.041.00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- che con la stessa delibera si stabiliva di attivare le procedure successive necessarie per la realizzazione dei lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i. all’art. 122, comma 7 con le modalità previste all’art. 57 comma 6 dello stesso  Decreto Legislativo;

- che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara, allegato al presente contratto, è stato redatto in data 23/08/2013, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di €. 170.952,61 di cui €.157.911,61 per lavori e €.13.041,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 09/12/2013.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato speciale d’appalto

- L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto

- L’importo contrattuale ammonta a € 170.952,61 (diconsi Euro centosettantamilanovecentocinquantadue,61) di cui:

- €. 157.911,61 per lavori;

- €. 13.041,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

- L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3.	Il contratto è stipulato “corpo" ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pineto (TE), Via Z.I. Scerne.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori

1.	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni dalla presente stipula.

2.	I lavori possono esser consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi che saranno descritti nel verbale di consegna, ai sensi dell’articolo 338 della legge 30 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.

3.	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1.	Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 0.50 %o (zerovirgolacinquepermille) dell’importo del contratto.

2.	La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1.	E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006, nonché dall’art.159 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 8 – Oneri a carico dell’appaltatore

1.	Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2.	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

3.	L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori

1.	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2.	La contabilizzazione dei lavori “a corpo” è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in progetto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

3.	Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda l’opportunità di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto, la contabilizzazione degli stessi sarà eseguita a misura, effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

4.	Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5.	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

1.	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2.	Al contratto si applica il disposto di cui all’articolo 133, commi 4 e 5 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, e all’art. 161 del D.P.R. 207/2010

2.	L’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante unicamente per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1.	Non è dovuta alcuna anticipazione

2.	Non sono previsti pagamenti in acconto, ma solo all’emissione dello stato finale, come riportato all’art. 27 del  capitolato speciale di appalto

3.	Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello uno stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

4.	Il pagamento sarà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

5.	Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo definitivo.

6.	Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7.      L’appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, che dovrà indicare il codice unico di progetto (CUP) riferito all’investimento pubblico relativo. Ove non diversamente disposto successivamente dall’appaltatore e reso noto alla stazione appaltante con apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT24O 0606077022CC0670051602-; l’appaltatore ha comunicato che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti correnti di cui all’art.3 commi 1 e 7, della Legge n.136/2010 e s.m.i. sono le seguenti: Gabriele Sacripante c.f. SCR GRL 59B27 A488U. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13 – Ritardo nei pagamenti

1.	In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e i termini di cui all’articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 14 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1.	Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2.	L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3.	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4.	Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5.	L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

1.	La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell’esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.

- inadempimento accertato dalla stazione appaltante degli obblighi di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

2.	L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 – Controversie

1. Tutte le controversie, tra la Committente e l’Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario, Foro dell’Aquila.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.	L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2.	L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e dall’articolo 7 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

3.	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4.	L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.	Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

6.   L’appaltatore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.  L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

3. Ai fini dell’identificazione degli addetti nei cantieri, ai sensi di quanto stabilito all’art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

Articolo 19 – Subappalto

1.	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2.	Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990, dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 170 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.

Articolo 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamato, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 2030523 in data 09/12/2013 rilasciata dalla società/dall’istituto Coface S.A. agenzia generale di Pescara per l’importo di €. 44.913,00 (quarantaquattromilanovecentotredici,00) pari al 26,26% per cento dell’importo del presente contratto.

2.	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3.	La garanzia cessa di avere effetto ed è vincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

1.	Ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.	L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero 102474074 in data 05/12/2013 rilasciata dalla società/dall’istituto Groupama A. agenzia di Roseto d. Abruzzi un massimale di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

3.	L’appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero 102472746 in data 13/11/2013 rilasciata dalla società/dall’istituto Groupama S.p.a. agenzia di Roseto d. Abruzzi per un massimale di Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

Articolo 23 – Programma di esecuzione dei lavori

1. S’intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 24 – Controlli e verifiche

1. S’intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nel capitolato speciale d’appalto allegato al presente contratto.

Articolo 25 – Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 4 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività nel cantiere, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Documenti che fanno parte del contratto

1.	Fanno parte del presente contratto e s’intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n°145);

- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.lgs. 12/04/2006 n. 163);

- il regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 207 del 2010);

- il capitolato speciale d’appalto;

- il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

- gli elaborati del progetto esecutivo.

- l’elenco dei prezzi unitari soggetti a ribasso per la valutazione di eventuali lavorazioni aggiuntive;

- la copia del verbale di cui all’art. 71 c.3 D.P.R. 554/99;

- il piano operativo di sicurezza redatto dall’Impresa;

- l’offerta della ditta aggiudicatrice.

Articolo 27 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.	Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 163/2006, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Articolo 28 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1.	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2.	Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3.	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4.	L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L’Appaltatore